尊敬的各位领导:

随着客户数量的发展，中联e管家以设备管理为核心通用软件，已经不能满足不同行业客户既要管理设备，又要处理业务的多元化的需求，主要问题如下：1.首页展现功能单一，集中为设备管理功能；2.各项常用功能，如业务功能电子合同等，入口层级深，较难查找；3.不能满足现有中联E管家不同客户的角色需求，拓展性有限。

为了适应客户发展，提升原中联e管家的用户体验与使用效率，计划将中联e管家重构升级为客户应用聚合、数据化驱动的平台——客户门户。客户门户将被打造成产品推广、业务交易、服务管理、设备管理的多功能平台，帮助客户提升管理效率，更好地助力公司“端对端”战略落地。

客户门户利用中联e管家的基础，重构升级，中联e管家作为关键客户应用进行用户捆绑：可承担客户侧应用聚合平台（设备管理，企业经营）；公司与客户的端对端业务拉通（电子合同，服务订单等）；客户便捷工具（二维码扫描，发票扫描等便捷小工具）；客户生态圈聚集（保险，出租求租，配件等）；为一线销售和服务提供的客户数据支持（提供用户经营数据，设备数据便于一线销售和服务决策参考）的功能，为之后客户侧应用发展的多样性和多元性提供基础。

除对中联E管家进行重构外，还将提供大数据“推荐引擎”，通过在门户应用测埋点、从公司内外部等多种渠道获取数据并利用算法模型帮助中联重科各业务线通过门户向客户提供精准营销及服务，走在行业前列。

客户门户项目将分为两个阶段进行：

第一阶段，客户门户APP版于2020年6月30日完成“端对端”到客户侧的门户搭建，集成设备管理、中联助手、电子签章、推荐引擎，实现中联重科营运、服务、金融在客户门户上的统一。试运行2个月，于2020年8月31日完成第一阶段验收；

第二阶段，客户门户小程序版于2020年10月31日完成上线，除了实现客户门户基本功能，还将中联助手完整移植到小程序上，进一步降低客户使用门槛。试运行2个月，于2020年12月31日完成第二阶段验收。

经测算，本项目外部费用预算合计为85万元，其中软件外包开发费用为31万；硬件采购54万。费用已纳入2020年度中科云谷预算。为保障项目按进度正常实施，中科云谷将投入专兼职内部人员28人，共1376人天，内外部人天比例为4:1。

以上方案妥否，请领导批示！

建议审批路径：王(晓冬)总-->郭(学红)总-->张(飞庆)部长-->王(永祥)总-->秦(修宏)总-->付玲总-->董事长